|  | SONABHY Système de Management de la Qualité | MO-PMQ-DSI-05 |
| --- | --- | --- |
|  | Mode opératoire ACQUERIR BIENS ET SERVICES IT | version : 02 date : 29/05/2016 |

OPERATIONS CHRONOLOGIQUES

NB : L’acquisition de Biens et Services IT selon les procédures d’achat des marchés publics sur la base des dossiers techniques dont l’élaboration de fait selon le mode opératoire ci-après :

- Se référer au plan de mise en œuvre des programmes et projets IT retenus ;

- Vérifier l’existence du budget ;

- Rédiger les Spécifications Techniques détaillées ;

- Rédiger le dossier de consultation selon la procédure qui sied (Appel d’offres, demande de prix ou demande de cotations) ;

- Faire valider le dossier par le DSI ;

- Transmettre le dossier à la PRM ;

- Participer à l’ouverture des plis ;

- Participer à l’analyse des offres ;

- Participer à la délibération ;

- Suivre l’évolution du dossier auprès de la PRM jusqu’à sa validation par la Direction des Marchés Publics ;

- Retirer copies du Marché et de l’Ordre de Service à la PRM ;

- Veiller au déploiement et/ou à la livraison des biens et services ;

- Etablir avec la Commission le PV de réception ;

- Mettre en exploitation les biens / services ;

- Assurer le suivi / évaluation jusqu’à la réception définitive.

| Rédacteur | Vérificateur | Approbateur |
| --- | --- | --- |
| Service Etudes et Développement : Léon ONADJA Date : 13/06/2016 Visa : | Directeur des Système d’Information : Justin OUEDRAOGO Date : 30/06/2016 Visa : | Directeur Général : Gambetta Aboubakar NACRO Date : Visa : |